บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ระบบระบายน้ำและ ทางเท้า 1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ 1.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบจราจร | 2 2 - | 3.6 3.6 - | 756,000 700,000 - | 6.9 6.4 - | ส่วนโยธา ส่วนโยธา - |
| รวม | 4 | 7.2 | 1,456,000 | 13.3 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศ 2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากร 2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นตำบลน่าอยู่ | 3 13 - | 5.4 23.6 - | 200,000 4,346,640 - | 1.8 40.0 - | สำนักปลัด สำนักปลัด - |
| รวม | 16 | 29.0 | 4,546,640 | 41.8 |  |

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน 3.4 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 3.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบบริการประชาชน 3.6 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งด้านการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมและจริยธรรม | 1 2 13 - - - | 1.8 3.6 23.6 - - - | 100,000 52,200 1,528,900 - - - | 0.9 0.5 14.1 - - - | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด - - - |
| รวม | 16 | 29.0 | 1,681,100 | 15.5 |  |

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว 4.1 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้น่าอยู่ 4.2 แนวทางการพัฒนา ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล 4.3 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวภายในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบล 4.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | - 3 - 1 | - 5.4 - 1.8 1.8 | - 405,000 - 20,000 20,000 | - 3.7 - 0.2 0.2 | - สำนักปลัด - สำนักปลัด |
| รวม | 4 | 7.2 | 425,000 | 3.9 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2 | 3.6 | 120,000 | 1.1 | สำนักปลัด |
| รวม | 2 | 3.6 | 120,000 | 1.1 | สำนักปลัด |

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ.  2554

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 6.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาด้าน ต่าง ๆ 6.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ กีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน 6.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 6.5 แนวทางการพัฒนา การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | - - 5 8 - | - - 9.0 14.5 - | - - 1,964,000 685,000 - | - - 18.1 6.3 - | - - สำนักปลัด สำนักปลัด - |
| รวม | 13 | 23.6 | 2,649,000 | 24.4 |  |
| รวมทั้งหมด | 55 | 100 | 10,877,740 | 100 |  |

แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ.  2554

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง

1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ระบบระบายน้ำและทางเท้า

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. | ก่อสร้างถนนลาดยางสายสามแยก อบต.-หน้าวัดคลองมวน หมู่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านน้ำปลิว-บ้านเหนือ หมู่ 2 | ถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ ระยะทาง 0.411 กม. กว้าง 4.50 ม. ถนน คสล. ระยะทาง 0.214 กม. กว้าง 4.00 ม. | 308,000 448,000 | หมู่ 1 หมู่ 2 | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. | อุดหนุนให้การไฟฟ้า อำเภอห้วยยอด ขยายเขตกระแสไฟฟ้าเข้าสู่อาคาร ศพด.หมู่ 11 อุดหนุนให้การไฟฟ้า อำเภอห้วยยอด ขยายเขตการจ่ายกระแสไฟฟ้า(ไฟฟ้าตกค้าง) หมู่ 1-12 | อุดหนุนให้การไฟฟ้า อำเภอห้วยยอด อุดหนุนให้การไฟฟ้า อำเภอห้วยยอด | 300,000 400,000 | หมู่ 11 หมู่ 1-12 | ส่วนโยธา ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศ

2.1  แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. 3. | จ้างสถาบันสำรวจความพึงพอใจ อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ อบต. คลองปาง โครงการให้ทุนการศึกษาต่อ | จ้างสถาบันเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในภาพรวม อุดหนุนให้กับกิจการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้าง ของ อบต. ระดับ อำเภอ ให้ทุนการศึกษาต่อ -เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ -หัวหน้าส่วนการคลัง -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ | 20,000 20,000 160,000 | หมู่ 1-12 อบต. คลองปาง อบต. หนองปรือ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด ส่วนคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศ

2.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. | อาหารเสริมนม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้ำปลิวและบ้านหนองครก อาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ 4 โรง | จัดหาอาหารเสริมนมสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้ำปลิวและบ้านหนองครก จัดหาอาหารเสริมนมสำหรับ โรงเรียน สังกัด สพฐ 4 โรง คือ ร.ร.บ้านไทรบ่วง ร.ร. บ้านคลองมวน ร.ร.บ้านหนองบัวน้อย ร.ร. บ้านควนหนองยาง | 190,740 1,339,800 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศ

2.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3. 4. | จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้ำปลิวและบ้านหนองครก อุดหนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. | จัดหาอาหารกลางวันสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้ำปลิวและบ้านหนองครก อุดหนุนให้โรงเรียน บ้านคลองมวน โรงเรียนบ้านไทรบ่วง โรงเรียนบ้านควนหนองยาง โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย | 400,400 2,111,200 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศ

2.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 5. 6. 7. 8. 9. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านไทรบ่วง อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองมวน อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนหนองยาง อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานการศึกษา ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านไทรบ่วง (ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อทางการศึกษา) อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านคลองมวน (ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อทางการศึกษา) อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านควนหนองยาง (ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อทางการศึกษา) อุดหนุนให้โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย (ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อทางการศึกษา) จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 25,000 35,000 25,000 25,000 44,500 | โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศ

2.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 10. 11. 12. 13. | จัดหาวัสดุสำนักงานให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหาวัสดุการศึกษาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมของ ศพด. เช่น จัดงานวันขึ้นปีใหม่ ,กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ,กิจกรรมทำขวัญเด็ก กิจกรรมรับอนุบัตรบัณฑิตน้อย | จัดหาวัสดุสำนักงานให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านหนองครกและบ้านน้ำปลิว) จัดหาวัสดุการศึกษาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านหนองครกและบ้านน้ำปลิว) จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (บ้านหนองครก และบ้านน้ำปลิว) จัดกิจกรรมงานวันขึ้นปีใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง จัดกิจกรรมทำขวัญเด็ก จัดกิจกรรมรับอนุบัตรบัณฑิตน้อย | 20,000 20,000 50,000 60,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการเลือกตั้งซ่อมหรือเลือกตั้งทั่วไป | จัดโครงการเลือกตั้งซ่อม หรือเลือกตั้งทั่วไป | 100,000 | อบต. หนองปรือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. | รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุ ทางถนน จัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับสมาชิก อปพร. | รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุ ทางถนน เทศกาลต่างๆ จัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับสมาชิก อปพร. จำนวน 20 ชุด | 20,000 32,200 | อบต. หนองปรือ อบต. หนองปรือ | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.3  แนวทางการพัฒนาระบบ บริหารจัดการของหน่วยงาน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จัดหาวัสดุการเกษตร | จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ, ตู้เอกสาร, เครื่องถ่ายเอกสาร จัดหาวัสดุสำนักงาน เช่นกระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จัดหาวัสดุการเกษตร | 126,500 274,900 170,000 65,000 30,000 20,000 | อบต. หนองปรือ อบต. หนองปรือ อบต. หนองปรือ อบต. หนองปรือ อบต. หนองปรือ อบต. หนองปรือ | สำนักปลัด ส่วนคลัง ส่วนโยธา สำนักปลัด ส่วนคลัง สำนักปลัด ส่วนคลัง ส่วนโยธา สำนักปลัด ส่วนคลัง ส่วนโยธา สำนักปลัด ส่วนคลัง สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.3  แนวทางการพัฒนาระบบ บริหารจัดการของหน่วยงาน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 7. 8. 9. 10. | จัดหาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงาน) จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | จัดหาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ รถอีแต๋น รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรจากหน่วยงานอื่น จัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว ในสำนักงาน อบต. จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 170,000 7,000 20,000 20,000 | อบต. หนองปรือ อบต. หนองปรือ อบต. หนองปรือ อบต. หนองปรือ | สำนักปลัด ส่วนโยธา สำนักปลัด สำนักปลัด ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

3.3  แนวทางการพัฒนาระบบ บริหารจัดการของหน่วยงาน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 11. 12. 13. | สมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ สำรองจ่ายกรณีจำเป็นเร่งด่วน | สมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ สำรองจ่ายกรณีจำเป็นเร่งด่วน | 125,500 100,000 400,000 | อบต. หนองปรือ อบต. หนองปรือ อบต. หนองปรือ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว

4.2  แนวทางการพัฒนาดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. 3. | โครงการจัดซื้อถังขยะ จ้างเหมาเก็บขยะ ฝังกลบ จัดทำรั้วลวดหนามหลุมขยะ หมู่ 7 | จัดซื้อจัดหาถังขยะ จำนวน 100ใบ จ้างเหมาเก็บขยะ ฝังกลบ จัดทำรั้วลวดหนามรอบหลุมฝังกลบขยะ หมู่ 7 | 75,000 150,000 180,000 | อบต. หนองปรือ อบต. หนองปรือ หมู่ 7 | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว

4.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | จัดโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 20,000 | อบต. หนองปรือ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. | โครงการจัดงานวันสำคัญของทางราชการ และตามประเพณี ต่างๆ อุดหนุนวัดเขาเทียมป่าจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | จัดกิจกรรมโครงการในวันสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับศาสนา ประเพณี ฯ และวันสำคัญทางราชการ ต่างๆ อุดหนุนวัดเขาเทียมป่าจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | 100,000 20,000 | อบต. หนองปรือ อบต. หนองปรือ | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดสวัสดิการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. 3. 4. 5. | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน สงเคราะห์ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพคนพิการ ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้านๆละ 6,000 บาท ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการต่างๆ สงเคราะห์ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ จำนวน 68 คน ๆละ 500 บาท/เดือน ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 229 คน ๆละ 500 บาท/เดือน | 72,000 100,000 10,000 408,000 1,374,000 | อบต. หนองปรือ อบต. หนองปรือ อบต. หนองปรือ อบต. หนองปรือ อบต. หนองปรือ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. 2. 3. 4. 5. | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อุดหนุนอำเภอโครงการป้องกันยาเสพติด รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อุดหนุนพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน จัดหาวัสดุเวชภัณฑ์และสารเคมี | จัดโครงการกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2554 อุดหนุนอำเภอโครงการป้องกันยาเสพติด รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อุดหนุนสถานีอนามัยพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน จัดหาวัสดุเวชภัณฑ์และสารเคมี เพื่อป้องกันโรค ในงานสาธารณสุข | 250,000 50,000 30,000 120,000 100,000 | อบต. หนองปรือ อำเภอรัษฎา อบต. หนองปรือ อบต. หนองปรือ อบต. หนองปรือ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6. 7. 8. | อุดหนุน อบต. คลองปาง เพื่อจัดกีฬา รัษฎาเกมส์ กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมและป้องกันโรคติดต่อ จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะ/ เครื่องฉีดพ่นหมอกควัน | อุดหนุน อบต. คลองปางเพื่อดำเนินการ กีฬา รัษฎาเกมส์ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมและป้องกันโรคติดต่อ จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถบรรทุกขยะ เครื่องฉีดพ่นหมอกควัน | 30,000 5,000 100,000 | อบต. คลองปาง อบต. หนองปรือ อบต. หนองปรือ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

24

232

222

212

232

222

192

182

172

152

142

132

132

122

112

102

9

8

7

6

5

4

3

7

102

112

112

112

122

162

172

182

192

202